การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ส่วนที่ 1

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ประกอบด้วย

๑.  นายวิชาญ   บู้ชวน			สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

2.  นายพิสิฏฐ์   พะโยธา			สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

3.  นายยอดชาย  ปัญญามากไพบูลย์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

4.  นางสาววันนา  คันซอย		ผู้แทนประชาคม

5.  นางสาวณัฏฐ์ชุดา  จำเล		ผู้แทนประชาคม

6.  นายธนพล   พลเลียบ			ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.  นายวรภัฏ   ศรีสำราญ		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.  นายณรงค์   วงศ์เพ็ง			ผู้ทรงคุณวุฒิ

9.  นายประยูร   ลิ้มสมบูรณ์		ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นางพรทิพย์   ลิ้มสมบูรณ์		ผู้อำนวยการกองคลัง

11.นายกิตติพงษ์   ศรีแวงเขต		หัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

- ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

# ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา

2) ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการ

อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ

4) ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

2) ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข

4) ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว

5) ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา :  1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม

2) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ		       3) พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย

5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชน

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2) พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม         ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

# พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน  และพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่น        ในการประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้  แก้ไขปัญหาความยากจน

2. การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

4. การส่งเสริมด้านการศึกษา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง		5. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

# จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับจัดสวัสดิการทางสังคมได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

6. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ### ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ### ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

2.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (พ.ศ.25๖1) |  | ปีที่ 2 (พ.ศ.2562) |  | ปีที่ 3 (พ.ศ.2563) |  | ปีที่ 4 (พ.ศ.2564) |  | ปีที่ 5 (พ.ศ.2565) |  | รวมทั้ง 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม | 16 | 4,045,500 | 19 | 3,415,500 | 20 | 4,165,500 | 19 | 2,665,500 | 19 | 2,665,500 | 81 | 12,107,500 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 20 | 950,000 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 15 | 17,447,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 95 | 89,298,000 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 1,340,000 | 11 | 1,390,000 | 11 | 1,390,000 | 11 | 1,350,000 | 11 | 1,296,000 | 54 | 6,766,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 27 | 7,410,000 | 30 | 10,300,000 | 29 | 9,770,000 | 29 | 9,380,000 | 29 | 9,480,000 | 144 | 46,340,000 |
| 6. การพัฒนาด้านสาธารณะ | 34 | 52,227,500 | 29 | 42,841,500 | 34 | 5,0123,600 | 40 | 58,522,800 | 21 | 33,837,000 | 158 | 237,552,400 |
| รวม | 106 | 82,660,600 | 113 | 76,099,600 | 118 | 83,601,700 | 123 | 90,070,900 | 104 | 65,431,100 | 552 | 393,013,900 |

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน; จำนวนโครงการที่ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด; จำนวนงบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินการ. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม. 1.1 แผนงานการศึกษา; 13; 14.44; 9,663,570; 18.25; สำนักปลัด. 1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ; 5; 5.56; 165,000; 0.31; สำนักปลัด. 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน; 2; 2.22; 600000; 1.13; กองช่าง. รวม; 20; 22.22; 10,428,570; 19.69. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ. 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน; 4; 4.44; 42,000; 0.08; สำนักปลัด. รวม; 4; 4.44; 42,000; 0.08. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน; 8; 8.89; 75,000; 0.14; สำนักปลัด. 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ; 1; 1.11; 150,000; 0.28; สำนักปลัด. 3.4 แผนงานสาธารณสุข; 8; 8.89; 718,000; 1.36; สำนักปลัด. 3.5 แผนงานงบกลาง; 3; 3.33; 18,402,000; 34.74; สำนักปลัด. รวม; 20; 22.22; 19,345,000; 36.52. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป; 1; 1.11; 10,000; 0.02. 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน; 4; 4.44; 165,000; 0.31; สำนักปลัด. 4.3 แผนงานการเกษตร; 5; 5.56; 25,000; 0.05; สำนักปลัด. รวม; 10; 11.11; 200,000; 0.38. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี. 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป; 12; 13.33; 5,120,000; 9.67; สำนักปลัด. 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน; 9; 10.00; 146,000; 0.28; สำนักปลัด. 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน; 3; 3.33; 1,337,600; 2.53. รวม; 24; 26.67; 6,603,600; 12.47. |
| --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 12 | 13.33 | 16,345,000 | 30.86 | กองช่าง |
| รวม | 12 | 13.33 | 16,345,000 | 30.86 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 90 | 100.00 | 52,922590 | 100.00 |  |

4.  ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.โครงการฝึกอบรมฯของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งลูกนก | 85,000 | 84,860 |
|  | 2.โครงการอาหารเสริม(นม) | 2,259,200 | 1,918,868 |
|  | 3.โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 180,000 | 130,500 |
|  | 4.โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 72,000 | 66,000 |
|  | 5.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 170,000 | 167,710 |
|  | 6.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 100,000 | 46,370 |
|  | 7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 802,480 | 735,760 |
|  | 8.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 10,000 | 7,200 |
|  | 9.โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | 20,000 | 4,172 |
|  | 10โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการปฐมวัย(หนูน้อยรักผักสวนครัว) | 20,000 | 11,525 |
|  | 11. .อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.) เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันและจ้างครูพี่เลี้ยง | 5,574,480 | 5,464,760 |
|  | 12.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง | 30,000 | 26,000 |
|  | 13.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา | 35,000 | 2,000 |
|  | 14.โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร | 150,000 | 50,000 |
|  | 15.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 450,000 | 370,000 |
|  | 16.โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | 20,000 | 8,800 |
| รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ |  | 10 | 9,094,525 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.ด้านเศรษฐกิจ | 1.โครงการส่งเสริมจำหน่ายสินค้าชุมชน | 2,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 5,000 | 2,975 |
|  | 3. โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ | 5,000 | 2,975 |
|  | 4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มต่างๆ | 30,000 | 22,975 |
| รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ |  | 42,000 | 28,925 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 1.โครงการจัดทำแผ่นพับป้องกันยาเสพติด | 10,000 | 10,000 |
|  | 2.โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | 5,050 |
|  | 3.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล | 5,000 | 2,975 |
|  | 4.โครงการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | 10,000 | 7,400 |
|  | 5. โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน | 10,000 | 6,100 |
|  | 6.โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 10,000 | 8,400 |
|  | 7.โครงการให้ความรู้เยาวชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตย | 10,000 | 7,900 |
|  | 8.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลทุ่งลูกนก | 150,000 | 142,120 |
|  | 9.โครงการจัดทำสื่อป้องกันโรคติดต่อ | 20,000 | 20,000 |
|  | 10.โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 50,000 | 40,056 |
|  | 11.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค | 23,000 | 22,230 |
|  | 12.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 120,000 | 96,900 |
|  | 13.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 10,000 | 10,000 |
|  | 14.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ | 5,000 | 1,800 |
|  | 15.โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 460,000 | 67,900 |
|  | 16.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 15,138,000 | 14,098,700 |
|  | 17.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 3,168,000 | 2,721,600 |
|  | 18.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 96,000 | 54,000 |
|  | 19.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 10,000 | 6,045 |
|  | 20.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 71,100 | 71,059 |
| รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ |  | 19,386,100 | 17,400,235 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย | 100,000 | 99,450 |
|  | 2.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบลทุ่งลูกนก | 5,000 | 1,300 |
|  | 3.โครงการอบรมเยาวชนเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน | 30,000 | 3,225 |
|  | 4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ | 30,000 | 16,925 |
|  | 5.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | 1,000 | 10,000 |
|  | 6.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 5,000 | 4,900 |
|  | 7.โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์และการใช้สารเคมี | 15,000 | 9,600 |
|  | 8.โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในลำคลอง | 3,000 | 3,000 |
|  | 9.โครงการขุดลอกวัชพืชในลำคลองภายในตำบลทุ่งลูกนก | 1,410,000 | 1,409,200 |
|  | 10.โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก | 1,000 | 600 |
| รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ |  | 1,600,000 | 1,558,200 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 1.โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร | 10,000 | 8,500 |
|  | 2.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 3.โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 4.โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 40,000 | 450 |
|  | 5.โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,830,000 | 2,550,366 |
|  | 6.โครงการจัดสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,216,285 | 1,216,285 |
|  | 7.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน | 20,000 | 18,000 |
|  | 8.โครงการติดตั้งระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ | 500,000 | 458,400 |
|  | 9.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000 | 3,600 |
|  | 10.โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาจราจรฯ | 10,000 | 8,700 |
|  | 11.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 12,000 | 12,000 |
|  | 12.โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาล | 23,400 | 13,050 |
|  | 13.โครงการอบรมฯการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 25,000 | 25,000 |
|  | 14.โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% | 3,500 | 3,300 |
|  | 15.โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตแก่เด็ก | 15,000 | 15,000 |
|  | 16.โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ | 3,500 | 3,300 |
|  | 17.โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 20,000 | 20,000 |
|  | 18.โครงการช่วยเหลือประชาชน | 90,000 | 90,000 |
|  | 19.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 200,000 | 137,600 |
|  | 20โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 490,000 | 67,290 |
| รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ |  | 5,533,685 | 4,650,841 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. ด้านการบริการสาธารณะ | 1.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 1 | 614,000 | 555,000 |
|  | 2.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 | 431,000 | 403,000 |
|  | 3.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 14 | 500,000 | 497,000 |
|  | 4.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 350,000 | 197,000 |
|  | 5.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | 189,000 | 183,000 |
|  | 6.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 | 209,000 | 206,000 |
|  | 7.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 23 | 156,000 | 154,000 |
|  | 8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 | 4,215,000 | 3,248,000 |
|  | 9.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 | 7,171,000 | 4,430,000 |
|  | 10. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนภายในตำบลทุ่งลูกนก | 2,300,000 | 2,299,343 |
|  | 11.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง | 200,000 | 199,961 |
|  | 12.ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน | 10,000 | 1,295 |
| รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ |  | 16,345,000 | 12,373,599 |
| รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 82 โครงการ |  | 52,884,945 | 45,106,325 |

5.  ผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการบริการสาธารณะ | 1. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก (บริเวณนายก้องเขต ธันตพัฒธนท์) | 486,000 | 471,000 |
|  | 2. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก (บริเวณนายสุชิน เชียงกา) | 499,000 | 490,000 |
|  | 3. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก (บริเวณนายยอด เมฆถี) | 499,000 | 491,000 |
|  | 4. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก (บริเวณวัดห้วยผักชี) | 349,000 | 349,000 |
|  | 5. โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก (บริเวณนายจินดา ตุ้มเปาะ) | 217,000 | 217,000 |
| รวม |  | 2,050,000 | 2,018,000 |

6.  ผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการศึกษา | 1. โครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | 30,700 | 26,800 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา | 49,887 | 49,887 |
| รวม |  | 80,587 | 76,687 |

7. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 9,094,525 | - | 26,800 | 9,121,325 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 28,925 | - | - | 28,925 |
| 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 17,400,235 | - | 49,887 | 17,450,122 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,558,200 | - | - | 1,558,200 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 4,650,841 | - | - | 4,650,841 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ | 12,373,599 | 2,018,000 | - | 14,391,599 |
| รวม | 45,106,325 | 2,018,000 | 76,687 | 47,201,012 |

8. โครงการที่ได้รับเงินอุหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

| โครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่ อบต. สมทบเพิ่มเติม |
| อาหารเสริม(นม) | √ | - | 2,293,677 | 1,918,867.82 |  |
| อาหารกลางวัน | √ | - | 4,901,320 | 4,681,600 |  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | 54,000 | 54,000 |  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | √ | - | 460,000 | 67,900 |  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | 14,296,800 | 14,098,700 |  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | √ | - | 2,721,600 | 2,721,600 |  |
| เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 600,980 | 622,980 | 22,000 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 707,723 | 1,031,520 | 323,797 |
| ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 45,550 | 108,000 | 62,450 |
| เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 36,267 | 56,976 | 20,709 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | √ | - | 214,200 | 209,100 |  |
| ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | √ |  | 97,180 | 70,060 |  |
| สำรวจสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - | √ | 7,932 | - |  |
| สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | √ | - | 79,320 | 96,900 |  |
| โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา | √ |  | 49,887 | 49,887 |  |
| โครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | √ |  | 26,800 | 26,800 |  |
| รวม |  |  | 26,593,236 | 25,814,890.82 | 428,956 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการไม่สามารถนำไปดำเนินการได้เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่

ข้อเสนอแนะ

1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องเป็นโครงการที่สามารถทำได้ ไม่มีภาระติดพันของสถานที่

2.  อบต.ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

3. เห็นควรจ้างเหมาในการสำรวจ ออกแบบโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความสะดวก  ถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถนำไปจัดทำงบประมาณและขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นได้

แบบที่  3   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

2.  รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  		  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 20 | 16 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 4 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 20 | 20 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 10 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 29 | 20 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ | 34 | 17 |
| รวม | 118 | 87 |
| ร้อยละ | 100 | 73.73 |

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 66.2 | 33.8 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 57 | 43 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 63.2 | 36.8 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 62.3 | 37.7 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 63.7 | 36.3 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 58.7 | 41.3 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 45.3 | 54.7 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 52.7 | 47.3 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 58.5 | 41.5 | - |
| สรุปรวม | 58.6 | 41.4 | - |

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 58 | 42 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 40 | 60 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 65 | 35 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 80 | 20 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 72 | 28 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 68 | 32 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 75 | 25 | - |
| สรุปรวม | 66.7 | 33.3 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 82 | 18 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 48 | 52 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 48 | 52 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 46 | 54 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 48 | 52 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 50 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 52 | 48 | - |
| สรุปรวม | 56.7 | 43.3 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 65 | 35 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 62 | 38 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 50 | 50 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 65 | 35 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 48 | 52 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 56 | 44 | - |
| สรุปรวม | 60.9 | 39.1 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 72 | 28 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 64 | 36 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 62 | 38 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 50 | 50 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 54 | 46 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 58 | 42 | - |
| สรุปรวม | 62.4 | 37.6 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 72 | 18 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 80 | 20 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 50 | 50 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 48 | 52 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 72 | 28 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 82 | 18 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 76 | 24 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| สรุปรวม | 68.6 | 31.4 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 50 | 50 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 54 | 46 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 44 | 56 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 60 | 40 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 62 | 38 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 42 | 58 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 25 | 75 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 20 | 80 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 60 | - |
| สรุปรวม | 39.7 | 60.3 | - |